npx vercel inspect https:// https://halaqmap-pink.vercel.app --format=json

Invoke-RestMethod -Uri " https://halaqmap-pink.vercel.app -Method GET

Invoke-RestMethod -Uri "https://halaqmap-pink.vercel. app" -Method GET

Invoke-WebRequest -Uri " https://halaqmap-pink.vercel. app " -Method GET

Invoke-RestMethod -Uri " https://halaqmap-pink.vercel. app " -Method GET

Invoke-WebRequest -Uri "https://vercel.app" -Method GET

Project: Halaqmap

Repository Commit: 6c933a2

Date: 2026-04-14

Prepared For: Product owners, frontend/backend developers, DevOps, QA

---

1) مقدمة تعريفية بالمشروع (Arabic)

ما هي الفكرة؟

حلاق ماب منصة عربية (سعودية التوجّه) تربط العملاء بالحلاقين المحترفين عبر:

- استعراض الحلاقين حسب القرب الجغرافي.

- صفحات تفاصيل للحلاق.

- رحلة تسجيل حلاق جديدة مع رفع مستندات وصور.

- خطط اشتراك (برونزي/ذهبي/ماسي).

- لوحة إدارة للمشرفين.

- تجربة تقييم عبر QR.

القيمة العملية

- تسهيل اكتشاف الحلاق المناسب حسب المنطقة.

- تحويل اشتراكات الحلاقين إلى مسار رقمي واضح.

- توفير إدارة تشغيلية عبر لوحة تحكم.

- تمهيد لبنية قابلة للتوسع (دفع، مراجعات، رسائل، إحصائيات).

الوضع الحالي باختصار

- الواجهة الأمامية ناضجة نسبيًا ومتكاملة المسارات.

- تكامل Supabase موجود (Auth + DB + Storage).

- تم إدخال مسارات رفع سيرفر-سايد لمعالجة مشاكل RLS/403.

- المتبقي تشغيليًا: التأكد النهائي من سياسات/جداول الإدراج في `registration_submissions` في بيئة الإنتاج.

---

2) Project Overview (English)

What is Halaqmap?

Halaqmap is an Arabic, Saudi-focused barber discovery and subscription platform that includes:

- Geo-based barber discovery.

- Barber detail and contact/booking interactions.

- Multi-step barber onboarding with document/image uploads.

- Subscription tiers (`bronze`, `gold`, `diamond`).

- Admin portal for operations and moderation.

- QR-based customer rating flow.

Product Value

- Improves barber discoverability and lead conversion.

- Structures onboarding and subscription intake.

- Enables operational control via admin dashboard.

- Provides a scalable foundation for payments, moderation, and analytics.

Current Maturity

- Frontend experience is feature-rich and production-oriented.

- Supabase integration is in place.

- Server-side upload routes were added to reduce RLS-related failures.

- Remaining operational blocker is DB insert policy validation for `registration_submissions` in production.

---

3) النظام التقني والمعمارية (Architecture)

3.1 الواجهة الأمامية (Frontend)

- **Stack:** React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind + Radix/shadcn.

- **Router:** `HashRouter` (مناسب للاستضافة الثابتة بدون rewrite معقد).

- **UI Layer:** مكونات كبيرة داخل `src/components` + صفحات في `src/pages`.

- **State/Data:** مزيج من state محلي + خدمات `src/lib` + بعض React Query.

مراجع أساسية:

- `src/App.tsx`

- `src/components/Layout.tsx`

- `src/pages/Home.tsx`

- `src/pages/Register.tsx`

- `src/components/RegistrationForm.tsx`

3.2 الخلفية (Supabase + Serverless)

- **Database:** PostgreSQL (Supabase) + RLS policies.

- **Auth:** Supabase Auth (خصوصًا للمشرفين).

- **Storage:** bucket باسم `registration-uploads`.

- **Server routes on Vercel:**

- `api/register-signed-upload.ts` (المسار المفضل).

- `api/register-upload-file.ts` (fallback server upload).

مراجع:

- `api/register-signed-upload.ts`

- `api/register-upload-file.ts`

- `vercel.json`

- `supabase/REGISTRATION_PUBLIC_FULL_SETUP.sql`

---

4) Architecture Summary (English)

Frontend

- SPA built with Vite/React/TypeScript.

- Central route map in `src/App.tsx`.

- Feature modules split by domain pages + shared components.

- Domain/service orchestration in `src/lib`.

Backend and Runtime

- Supabase for persistence and auth.

- Vercel serverless routes for secure upload orchestration.

- Database migrations under `supabase/migrations`.

- Production deployment currently aligned to server-assisted upload paths.

---

5) المسارات الرئيسية وتجارب المستخدم

5.1 المسارات العامة

- الصفحة الرئيسية: `/#/`

- التسجيل: `/#/register`

- الدفع: `/#/payment`

- نجاح التسجيل: `/#/register/success`

- سياسات الاشتراك: `/#/subscription-policy`

- التقييم عبر QR: `/#/rate/:barberId`

5.2 المسارات الإدارية

- دخول الإدارة (مسار مخفي): `/{portalBase}/in`

- لوحة الإدارة: `/{portalBase}/ctrl`

5.3 تدفق تسجيل الحلاق (High-level)

1. إدخال بيانات النشاط والخدمات.

2. رفع مرفقات (مستندات/صور/إيصال).

3. رفع الملفات عبر مسار signed/server.

4. حفظ الطلب في registration_submissions.

5. الانتقال لواجهة النجاح/الدفع حسب السيناريو.

---

6) Major Flows (English)

Customer Discovery

- Browse nearby barbers, filter by location/tier, open detail modal, and engage via call/WhatsApp/chat/booking options.

Barber Onboarding

- Multi-step registration form with attachments and payment pathway.

- Upload path now prefers signed/server route to avoid direct anon storage failures.

Admin Operations

- Hidden-path login + role-based access control.

- Dashboard handles review/requests/payments/operational tools depending on permissions.

---

7) قاعدة البيانات وSupabase (تفصيلي)

7.1 جداول المجال الأساسية (Historical migrations)

- `profiles`, `barbers`, `bookings`, `payments`, `subscriptions`, `reviews`, `messages`, `notifications`, `subscription_requests` وغيرها.

- تعريفها عبر migrations المبكرة (`01` إلى `12` وما بعدها).

7.2 مسار التسجيل العام

- جدول طلبات التسجيل: `public.registration_submissions`

- الحاوية: `storage.buckets.id = 'registration-uploads'`

- سياسات الإدراج/القراءة مرتبطة بملفات:

- `supabase/migrations/14_registration_submissions_public.sql`

- `supabase/migrations/17_registration_uploads_storage.sql`

- `supabase/migrations/21_registration_storage_path_policy_fix.sql`

- `supabase/REGISTRATION_PUBLIC_FULL_SETUP.sql` (ملف شامل موصى به للتشغيل السريع)

7.3 ملاحظة تشغيلية

إذا كان api/register-signed-upload يعطي ready: true بينما الحفظ يفشل، فالخلل عادة في:

- سياسة `INSERT` لدور `anon` على `registration_submissions`.

- أو أن SQL نُفذ على مشروع Supabase مختلف عن الإنتاج.

---

8) Data & Supabase Integration (English)

Integration modules (`src/lib`)

- `publicBarbersFromSupabase.ts` – public barber reads.

- `registrationSubmissionsRemote.ts` – registration insert/read logic.

- `registrationFileUploads.ts` – upload orchestration and error handling.

- `admin*Remote.ts` and `adminAccessRemote.ts` – admin role/stats/payment data.

Supabase Environment Dependencies

- `VITE_SUPABASE_URL`

- `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`

- `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` (server-only)

- `SUPABASE_ANON_KEY` (recommended mirror for server-side verification)

---

9) طبقة الرفع (Upload Pipeline) — الحالة الحالية

التسلسل المعتمد الآن

1. Preferred: api/register-signed-upload

- السيرفر ينشئ signed upload token/url بمفتاح الخدمة.

- العميل يرفع الملف عبر signed endpoint.

2. Fallback: api/register-upload-file

- السيرفر يستقبل الملف ويرفعه إلى Supabase.

3. Direct anon upload fallback

- مقيد في الإنتاج، ومتاح غالبًا للتطوير/الطوارئ حسب env.

الهدف من هذا التصميم

- تقليل اعتمادية الواجهة على سياسات RLS المباشرة في storage.

- تحسين الاستقرار على الجوال والشبكات المتذبذبة.

- تقديم تشخيص واضح عبر `GET` health style endpoints.

---

10) Upload Pipeline (English)

The current design is intentionally defense-in-depth:

- Signed upload route first (most robust for production).

- Server upload fallback second.

- Direct browser anon upload only when explicitly allowed.

This significantly reduces recurring 403 Forbidden/RLS-related failures and avoids exposing service-role operations to the browser.

---

11) الأمن والصلاحيات (Security & Access)

11.1 نقاط القوة

- فصل مفتاح `service_role` في بيئة السيرفر فقط.

- وجود check endpoint يوضح readiness بدون كشف الأسرار.

- RBAC إداري عبر `platform_admin_roles` وسياسات SQL.

11.2 مخاطر/ديون تقنية

- بعض مسارات barber dashboard ما زالت أقرب للديمو/محلي.

- حساسية عالية لأي عدم تطابق بين env في Vercel وSupabase.

- احتمالية drift بين migrations وtypes المولدة.

11.3 توصيات

- منع أي اعتماد إنتاجي على direct anon upload.

- إضافة rate limiting على مسارات `api/register-*`.

- توحيد pipeline logs وربطها بمعرف الطلب `HM-*`.

---

12) DevOps, Build, Lint, CI

البناء والتشغيل

- `npm run dev`

- `npm run build`

- `npm run lint`

CI

- Workflow يتحقق من lint + type check + build.

- لا توجد حاليًا تغطية اختبارات سلوكية واسعة (unit/e2e) لمسارات التسجيل والرفع.

مراجع:

- `package.json`

- `.github/workflows/ci.yml`

- `eslint.config.js`

- `tsconfig*.json`

---

13) Postmortem Timeline (Since Yesterday) / التسلسل الزمني للحادثة

Arabic

1. ظهرت أخطاء رفع ملفات (Storage RLS/403).

2. تم تبسيط سياسات bucket إلى check على bucket_id فقط.

3. أُضيف رفع عبر سيرفر Vercel لتجاوز قيود RLS المباشرة.

4. أُضيف مسار api/register-signed-upload كمسار مفضل.

5. تم تشخيص أن serviceRoleKeySet كان false ثم تم إصلاحه.

6. أصبحت readiness لمسار signed true.

7. تبقى خطأ إدراج DB في registration_submissions ويحتاج تثبيت SQL policy في مشروع الإنتاج.

English

1. File uploads were failing with Storage RLS/403 errors.

2. Storage policy was simplified to bucket-only insert checks.

3. Vercel server upload route was introduced.

4. Signed upload route (api/register-signed-upload) was added and prioritized.

5. serviceRoleKeySet=false was identified and corrected.

6. Signed route now reports ready=true.

7. Remaining blocker moved to DB insert policy on registration_submissions.

---

14) Runbook تشغيلي سريع (Production Runbook)

Step A — Verify API readiness

- `GET /api/register-signed-upload` => all flags true.

- `GET /api/register-upload-file` => all flags true.

Step B — Verify SQL setup

Execute once on production Supabase:

- `supabase/REGISTRATION_PUBLIC_FULL_SETUP.sql`

Verify:

- `registration_submissions` table exists.

- anon INSERT policy exists for that table.

- `registration-uploads` bucket exists.

Step C — End-to-end verification

- Submit registration from mobile + desktop.

- Confirm:

- files uploaded in storage.

- record inserted into `registration_submissions`.

---

15) قائمة ملفات مرجعية للمطورين (Quick Index)

- App & routes: `src/App.tsx`

- Main form: `src/components/RegistrationForm.tsx`

- Upload orchestration: `src/lib/registrationFileUploads.ts`

- DB submission service: `src/lib/registrationSubmissionsRemote.ts`

- Signed upload route: `api/register-signed-upload.ts`

- Server upload route: `api/register-upload-file.ts`

- Full SQL setup: `supabase/REGISTRATION_PUBLIC_FULL_SETUP.sql`

- Storage policy fix: `supabase/migrations/21_registration_storage_path_policy_fix.sql`

- Vercel function config: `vercel.json`

- Environment template: `.env.example`

---

16) Roadmap Recommendations / توصيات المرحلة القادمة

Arabic

- توحيد توليد Types من Supabase بعد كل migration.

- بناء اختبارات e2e لمسار التسجيل الكامل.

- إضافة مراقبة/Logging معرف بالـ orderId.

- تشديد RBAC وبوابات أمان لوحة الإدارة.

English

- Regenerate Supabase types after each migration.

- Add e2e coverage for full onboarding/upload flow.

- Implement structured logging keyed by `orderId`.

- Harden admin RBAC and route controls further.

---

17) ملخص تنفيذي نهائي (Executive Closing)

Arabic:

المشروع وصل إلى مرحلة متقدمة وظيفيًا، وتم حل الجزء الأكبر من أزمة الرفع عبر تحويله لمسار سيرفر-سايد/سايند. الحالة التشغيلية الآن واضحة: الرفع أصبح جاهزًا (ready=true)، والعائق المتبقي يتركّز في سياسة إدراج جدول registration_submissions على مشروع الإنتاج نفسه.

English:

The project is functionally advanced, and the major upload instability has been mitigated through server/signed upload architecture. Operationally, upload readiness is now confirmed (ready=true), and the remaining blocker is concentrated in production DB insert policy alignment for registration_submissions.